|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Al revisar la carta Gantt, observamos que la mayoría de las actividades planificadas se han cumplido dentro de los tiempos establecidos. Esto ha sido posible gracias a una organización clara, al uso de Jira para gestionar sprints y tareas, y a que definimos desde el inicio un enfoque de trabajo basado en versiones incrementales del proyecto. Sin embargo, también identificamos algunos elementos que generaron dificultades durante el desarrollo. Uno de ellos fue la decisión temprana de cambiar la arquitectura inicial del proyecto, pasando de Django + PostgreSQL hacia Firebase como backend principal. Este cambio, aunque beneficioso, requirió ajustar actividades y volver a planificar ciertos procesos. Además, la integración de la API de OpenAI demandó más tiempo del esperado debido a la optimización de prompts, pruebas de OCR y estrategias para reducir el consumo de tokens. Otro desafío fue sincronizar el trabajo entre los distintos roles del equipo, ya que el frontend, backend y la integración de IA dependían unos de otros. Aun así, gracias a la planificación modular, se logró avanzar de manera paralela sin detener por completo el progreso general del proyecto. En términos generales, los factores que facilitaron el desarrollo fueron: La adopción de una arquitectura más ligera y escalable con Firebase. El uso de herramientas colaborativas como Jira, GitHub y reuniones semanales de seguimiento. Un compromiso constante de los integrantes del equipo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para abordar las dificultades surgidas en el desarrollo, implementamos distintas estrategias. Primero, frente al cambio de arquitectura, reorganizamos la planificación en Jira, recategorizando tareas y ajustando dependencias. Esto permitió retomar el flujo del proyecto sin arrastrar inconsistencias técnicas. En relación con la integración de IA y el consumo excesivo de tokens, decidimos optimizar el flujo de análisis documental mediante pasos intermedios, dividiendo los procesos de lectura, extracción y resumen. Esto redujo significativamente la carga y mejora el rendimiento del sistema. Para mitigar retrasos menores en la conexión entre frontend e IA, realizamos reuniones más frecuentes y definimos endpoints temporales con datos simulados, lo que permitió avanzar en el desarrollo visual sin depender completamente de la lógica final. De cara a lo que falta del proyecto, seguiremos aplicando la misma estrategia: Ajustes rápidos en la planificación. Iteraciones cortas y validaciones continuas. Priorización clara de funcionalidades esenciales para la versión final.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Hasta ahora, evaluamos nuestro trabajo como positivo. Hemos logrado avanzar de manera sólida, adaptándonos a los cambios necesarios sin perder la calidad del desarrollo. Destacamos el compromiso del equipo, la comunicación constante y la capacidad de resolver problemas técnicos. Entre los aspectos más fuertes identificamos: Buena organización Jira. Capacidad para rediseñar la arquitectura sin afectar la continuidad del proyecto. Integración correcta entre Firebase, la app móvil y los módulos de IA. Documentación y registro adecuado de decisiones técnicas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Después de revisar el avance, nos quedan algunas inquietudes relacionadas con la etapa final del proyecto. Principalmente: ¿Cómo presentar de mejor manera el flujo completo de la IA para evaluación académica? ¿Qué nivel de profundidad se espera en las pruebas de seguridad, considerando Firebase maneja internamente ciertos controles? Estas preguntas nos gustaría discutirlas para garantizar que los criterios de evaluación estén alineados con las entregas que presentaremos.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Luego de este monitoreo, no creemos necesario redistribuir completamente las actividades, ya que la organización actual ha permitido avanzar correctamente. Sin embargo, sí observamos que ciertos procesos deberán reforzarse: El integrante a cargo de IA recibe apoyo adicional del equipo para el ajuste final de prompts y pruebas. El responsable del frontend incorporará optimizaciones de UI/UX identificadas durante las pruebas internas. (realizadas por los otros integrantes) La sección de pruebas y validación se trabajará en conjunto, debido a su importancia en esta fase final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido positivo. Destacamos varios aspectos importantes: Buena comunicación interna mediante reuniones periódicas (semanales y cada 2 semanas revisión de sprint). Adaptación rápida frente a cambios arquitectónicos. Repartición equitativa de carga laboral. Capacidad de tomar decisiones técnicas en conjunto. Uso eficiente de herramientas colaborativas como Jira y GitHub. Como aspecto a mejorar, podríamos fortalecer la documentación continua. Si bien está completa, en algunos momentos se generaron cambios que tardamos en dejar por escrito, lo que podría mejorar en futuras etapas. En resumen, el equipo ha logrado trabajar de manera cohesionada, resolviendo dificultades sin conflictos y manteniendo el enfoque en la entrega final del proyecto DRIS.